HAREKETLİ UYDU TERMİNALİ YARIŞMASI

KRİTİK TASARIM RAPORU

ŞABLONU

TAKIM ADI: Unis

TAKIM ID: #964860

BAŞVURU ID: #5136372

2026

İÇİNDEKİLER

1.	TEMEL SİSTEM ÖZETİ 	3

2.	ORGANİZASYON ÖZETİ 	3

2.1 Takım Organizasyonu	3

2.2 Zaman Akış Çizelgesi	3

2.3 Maliyet Analizi	3

3.	DETAYLI TASARIM ÖZETİ	3

3.1 Uydu Haberleşme Sistemi Tasarımı	3

3.2 Uydu Haberleşme Sistemi Elektronik Tasarımı	3

3.3 Uydu Haberleşme Sistemi Mekanik Tasarımı	3

3.4 Nihai Sistem Mimarisi ve Alt Sistemler Özeti	4

3.5 Uydu Haberleşme Sistemi Ağırlık Dağılımı	4

4.	ALGORİTMA TASARIMI 	4

5.	SİMÜLASYON VE TEST 	4

6.	GÜVENLİK 	5

7.	REFERANSLAR	5

# TEMEL SİSTEM ÖZETİ

Bu bölümde, uydu haberleşme sisteminin görev tanımı ve özellikleri kısaca açıklanır. Projenin amacı olan stabilizasyon yeteneğinin gösterimi ile ilgili bilgi verilir. Genel sistemi oluşturan bileşenlerin de tanımları ve sistem içerisindeki görevlerinden bahsedilir.

# ORGANİZASYON ÖZETİ

## 2.1 Takım Organizasyonu

UniS Takımı, Mergen projesini Yazılım, Elektrik-Elektronik ve Mekanik olmak üzere üç teknik birim üzerinden yürütmektedir. Her birim kendi alanındaki tasarım, analiz ve iyileştirme çalışmalarından sorumlu olmakta ve sistem mimarisi, güç-veri hattı, mekanik yerleşim, kontrol algoritmaları ve güvenlik gereksinimleri gibi disiplinler arası kararlar ortak koordinasyonla ilerletilmektedir.

| Yazılım Birimi | Mama kabı stabilizasyon algoritması, azimuth/elevasyon hedef hesabı, sensörlerin algoritmalara uyumlu entegrasyonu, encoder geri beslemeli motor kontrolü, QPD/lazer ince takip algoritması, C++ simülasyonları, Python arayüz ve telemetri altyapısı |
| --- | --- |
| Elektrik – Elektronik Birimi | Teensy 4.1, BNO055 IMU, ZED-F9P GNSS/RTK alıcı, Mini-Circuits ZQL serisi LNA, NEMA 17 step motorlar, DRV8825 motor sürücüler, 24 V güç hattı, XL4015 gerilim düşürücü, 10 A sigorta, sürücü soğutma elemanları, lazer/transistör sürme devresi, SIM7600G-H telemetri modülü ve sistem kablaj mimarisinin seçimi, bağlantı planı ve entegrasyonu |
| Mekanik Birimi | Mama kabı stabilizasyon mekanizması, azimuth planet dişli sistemi, elevasyon konik dişli sistemi, anten/reflektör yerleşimi, ağırlık merkezi analizi, malzeme seçimi, CAD modelleme ve mekanik üretilebilirlik çalışmaları, teknik çizimler, maliyet hesabı |

Bu organizasyon yapısıyla mekanik tasarım, elektronik donanım ve yazılım algoritmaları birbirinden bağımsız olarak değil; ortak çalışma koşullarına göre eş zamanlı geliştirilmektedir. Böylece Mergen sisteminin stabilizasyon, uydu yönelimi, motor kontrolü, güç dağıtımı ve güvenlik istemleri bütüncül bir mühendislik yaklaşımıyla ele alınmaktadır.

## 2.2 Zaman Akış Çizelgesi

Belirlenen proje takvimi; kavramsal tasarım, dijital tasarım, algoritma geliştirme, kritik tasarım, parça tedariği, sistem entegrasyonu ve final testleri olarak kademeli planlanmıştır. KTR süresince gerçekleşen teknik ilerlemeler ve bazı sistemlerde ortaya çıkan revizyon ihtiyaçları dikkate alınarak güncellenmiştir.

| Tarih | Planlanan Faaliyet | Değerlendirme |
| --- | --- | --- |
| Nisan 2026 | CAD çizimlerine başlanılması, donanım ürünlerinin kesinleştirilmesi ve algoritma araştırılmasının yapılması | Mekanik tarafta bazı tahrik çözümlerinin değerlendirilmesi sebebiyle alt sistem revizyonu olmuştur. Bundan kaynaklı yazılım ve elektriksel donanım kısmında revize sisteme uygunluk çalışmaları yapılmıştır. |
| Mayıs 2026 | CAD çizimlerinin ve analizlerinin bitmesi, elektriksel tasarımların bitmesi, algoritma simülasyonlarının yapılması, maliyet analizlerinin yapılması | Nihai revize sonucunda programsal algoritma simülasyonu ve elektriksel tasarımı erken olgunlaşmış olup teknik arızalar yüzünden CAD çizimleri ve analizler aksamıştır ancak acil durum planları ile durum hızlı bir şekilde kontrol altına alınmıştır. |
| Haziran 2026 | 3D modellerin nihai analizlerine ulaşmaları, algoritma simülasyonlarının Gazebo ortamında testi ve sonuçların doğrulanması, detaylı maliyet analizi, KTR teslimi | Planlanan faaliyet zamanında tamamlanmış olup herhangi bir aksaklık meydana gelmemiştir. |

## 2.3 Maliyet Analizi

Bu bölümde projenin beklenen maliyet analizi gösterilecektir. Detaylı malzeme kırılımı ve malzeme maliyetleri belirtilmelidir.

# DETAYLI TASARIM ÖZETİ (30 Puan)

## 3.1 Uydu Haberleşme Sistemi Tasarımı

Bu bölümde; uydu haberleşme sistemi, alt sistemlerin sistem içi yerleşimleri, cihazların konumu görsellerde/blok şemalarda bulunmalıdır. Aynı zamanda, yarışma günü teknik kontrolde, burada verilen görseller/blok şemalar üzerinden, tasarlanan sistem ile alana gelen sistem karşılaştırılacaktır.

## 3.2 Uydu Haberleşme Sistemi Elektronik Tasarımı

Bu bölümde uydu haberleşme sisteminin elektronik aksam tasarım aşamaları, kullanılması planlanan sayısal kart, elektronik donanım, vb. bileşenlerin işlevleri detaylıca gösterilmelidir.

Ayrıca yapılan analizler bu kısımda anlatılmalıdır.

## 3.3 Uydu Haberleşme Sistemi Mekanik Tasarımı

Bu bölümde uydu haberleşme sisteminin mekanik aksam tasarım aşamaları, kullanılan materyal, reflektör çapı, ağırlık merkezi, maksimum ivme, yerleşim vb. bilgiler detaylıca verilmelidir. Üç boyutlu tasarım, boyutlar teknik çizim ile gösterilmelidir. Kullanılması planlanan mekanik sistem/alt sistem/bileşenlerin işlevleri açıklanmalıdır.

Ayrıca yapılan analizler bu kısımda anlatılmalıdır.

## 3.4 Nihai Sistem Mimarisi ve Alt Sistemler Özeti

Bu bölümde, sistem mimarisinin nihai hali, kullanılacak donanımların marka/model bilgisine kadar yer almalıdır. Yer alan sistem mimarisinde tüm kablo (güç, haberleşme, vb.) hatlarının gösterilmesi beklenmektedir. Sistem mimarisinin görsel olarak eklenmesi istenmektedir.

Eklenen sistem mimarisine ek olarak; seçilen alt sistemlerin teknik özellikleri ve bu sistemlerin birbirleri ile uyumlulukları açıklanmalıdır. Eğer aynı görev için araştırılan birden fazla seçenek varsa, nihai ürünün neden seçildiği açıklanmalıdır.

## Uydu Haberleşme Sistemi Ağırlık Dağılımı

Bu bölümde, uydu haberleşme sisteminin alt sistem seviyesinde ağırlık dağılımı verilecektir. (Tüm alt parçaların ağırlıkları ve seçilen referans noktasına göre konumları belirtilmelidir.)

- ALGORİTMA TASARIMI (25 Puan)

Takımlar, gerçekleştirecekleri görev konsepti doğrultusunda dikkate aldıkları kriterleri (stabilizasyon, takip algoritması, hata toleransı, hareket performansı, uydu takibi, gerçek zamanlılık vb.) ifade etmeli ve seçilen yöntemlerin/çözüm yollarının neden seçildiği, avantaj ve dezavantajları detaylandırılmalıdır. Bu kapsamda güncel akademik veya teknik kaynaklara atıf yapılması beklenmektedir.

Yarışma görev isterlerinin yerine getirilebilmesi için kullanılan veya planlanan genel algoritmik yaklaşımın detaylı akış diyagramı sunulmalıdır. Akış diyagramında terminalin açılması, durağan halde/hareket halinde takip etme ve stabilizasyon adımlarının detaylandırılarak açıklanması beklenmektedir.

Ayrıca yapılan analizler bu kısımda anlatılmalıdır.

# SİMÜLASYON VE TEST (25 Puan)

Bu bölümde, teorik olarak açıklanan tasarım çözümlerinin ve geliştirilen algoritmaların, yarışma görevlerini yerine getirebilme kabiliyetinin simülasyon ortamında doğrulanması beklenmektedir.

Hareketli uydu terminali tasarımları, algoritmaları için yapılan simülasyon çalışmaları; tutarlı, mantıklı ve değerlendirilebilir sonuçlar ile sunulmalıdır. Hareketli uydu terminali simülasyonu herhangi bir programlama dili veya simülasyon ortamı kullanılarak gerçekleştirilebilir. Kullanılan simülasyon ortamı ile temel varsayımlar ve kısıtlar kısaca açıklanmalıdır.

Simülasyon sonuçları yalnızca görsel olarak sunulmamalı; algoritmaların davranışı, görev başarımı ve geliştirme sürecinde yapılan iyileştirmeler üzerinden kısaca yorumlanmalıdır. Karşılaşılan sınırlamalar veya başarısız senaryolar ve bunlara yönelik planlanan geliştirme adımlarına değinilmesi beklenmektedir.

Eğer uydu haberleşme sisteminin test edileceği bir platform bulunuyor ise test süreci detaylandırılmalıdır. (Platform kabiliyetleri, test adımları, test sonuçları, vb.)

# GÜVENLİK (5 Puan)

Bu bölümde, karşılaşması muhtemele risklerin tespiti ve bu risklere karşı alınan önlemler anlatılmalıdır. Acil durumlarda takip edilecek acil durum kontrol adımlarından bahsedilmelidir. (Ör: Çalışma ortamında ilk yardım çantası bulunması, hareketlli platformda kablajın herhangi bir sıkışmaya neden olmayacak seviyede yapılması, vb.)

# REFERANSLAR (5 Puan)

Bu kısımda referanslar yer almalıdır.

RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT:

- Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır. - Raporların içerikleri ile ilgili bilgiler yukarıda belirtilmiştir. - Tüm raporlar “İçindekiler” ve “Referanslar” içermelidir. - Her rapor bir kapak sayfası içermelidir. - Rapor sayfaları ardışık olarak numaralandırılmalıdır. - Kapak hariç sayfaların alt bilgisinde takım adı ve sayfa numarası yazılmalı, üst bilgisinde ise “Hareketli Uydu Terminali Yarışması 2026” yazılmalıdır. - Yazı tipi: Arial, Punto: 12, Satır Aralıkları: 1,15 - Tüm metinler iki tarafa yaslı şekilde olması gerekmektedir. - Sayfa düzeni: A4 Tipi ve Kenar Boşlukları 2,5 cm - Rapor tüm sayfalar dahil 25 sayfayı geçmemelidir. - Raporunda, web sitemizde yer alan geçmiş yıl raporlarından yararlanmış olan takımlar alıntı yaptığını ilgili sayfada belirtmesi gerekmektedir. Açıklamayı alıntı yapılan cümlenin ardından belirtmeniz gerekmektedir. ALINTI FORMATI: "Alıntı yapılan Cümle/ler" (Yıl, Yarışma Adı, Kategori, Takım Adı) ÖRNEK ALINTI: "Enkazda depremzedenin nerede olduğunu tespit edilememesi, enkaz kaldırma ve deprem-zede arama çalışmalarını yavaşlatan en önemli sorundur." (2022, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi, X Takımı)

Kritik Tasarım Raporu puanlaması aşağıdaki şablona göre yapılacaktır.

| Bölüm |  | Puanlama |
| --- | --- | --- |
| 1 | Temel Sistem Özeti | 5 |
| 2 | Organizasyon Özeti | 5 |
| 3 | Detaylı Tasarım Özeti | 30 |
| 4 | Algoritma Tasarımı | 25 |
| 5 | Simülasyon ve Test | 25 |
| 6 | Güvenlik | 5 |
| 7 | Referanslar | 5 |